Protokół nr 4/2011

z  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,  Mieszkaniowej,

Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu  15 września  2011 roku w godz.1000 .

__________________________________________________________________________

W posiedzeniu uczestniczyli :

- .Stanisław    Machowski              Zastępca  Przewodniczącego

- Kazimiera   Biernaczyk               Członek    Komisji

- Marcin        Stóżyński                        „          „

- Zdzisław     Zdęga                              „         „

- Jacek            Widyński                 Burmistrz   Ponieca

- Zdzisław      Ambrży                    Inspektor   UM

W związku z nieobecnością  ze względów zdrowotnych  przewodniczącej komisji Grażyny Biernaczyk otwarcia posiedzenia komisji  dokonał  jej  zastępca  Stanisław Machowski., powitał  przybyłych członków, a w ich imieniu zaproszonych gości. Stwierdził że t tematem dzisiejszego posiedzenia  jest zapoznanie się z przebiegiem w realizacji inwestycji w gminie Poniec  - uwzględnionych w planie pracy komisji.

Komisja  zapoznała się  z przebiegiem q :

- postępu prac przy budowie  kanalizacji   sanitarnej w Bączylesie, i  budowy nitki wodociągowej na odcinku 500 metrów  do posesji pana Henryka Andrzejewskiego.

Komisja  stwierdziła,  że prace  przy wykonywaniu w/w inwestycji  przebiegają prawidłowo. Członkowie komisji nie zgłosili uwag i zastrzeżeń do sposobu realizacji inwestycji.

- remontu  budynku szkolnego w Łęce Wielkiej z przeznaczeniem na  przedszkole samorządowe.

Komisja  po zapoznaniu  się z przebiegiem prac  stwierdziła, że prace remontowe typu szpachlowanie, kładzenie płytek  ściennych  w pomieszczeniach socjalnych  przebiegają  sprawnie. Wykonawca uzgodnił  z dyrektorem  przedszkola  kolory ścian  w poszczególnych

pomieszczeniach.

Komisja  stwierdziła  zakończenie  prac  instalacji elektrycznej,   instalacji wodno- kanalizacyjnej i grzewczej Prace zostały zrealizowane   zgodnie z ustalonym terminem, ich sposób wykonania  jest prawidłowy,  nie  budzi uwag i zastrzeżeń.

Podpisy członków komisji

- Stanisław    Machowski     Zastępca  Przewodniczącego Komisji   ______________

- Kazimiera   Biernaczyk      Członek    Komisji                                ______________

- Marcin        Stóżyński            „     -     „                                           ______________

- Zdzisław     Zdęga                 „      -    „                                            _______________