Protokół nr 8 /2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich odbytego  w dniu   17 kwietnia    2012  roku  o godz.1630 w sali  posiedzeń Urzędu Miejskiego w Poniecu.

______________________________________________________________________

W posiedzeniu  uczestniczyli :

1.   Piotr          Jańczak                           Przewodniczący  Komisji

2.   Ewa           Kończak                         Zastępca   Przewodniczącego Komisji

3.   Dariusz      Kieliś                              Członek    komisji

4.   Mariusz     Nowak                            Członek    komisji

5.   Aneta        Wrotyńska                      Członek   komisji

5.   Jacek        Widyński                         Burmistrz Ponieca

Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak dokonał otwarcia  posiedzenia,   powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że tematem posiedzenia jest   monitorowanie  prac związanych z przygotowaniami  do budowy hali widowiskowo-sportowej w Poniecu.

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Ponieca jakie działania zostały poczynione w kierunku  przygotowań do budowy hali sportowej w Poniecu.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień  w temacie budowy poinformował, że w ubiegłym roku została realizowana  budowa boiska wielofunkcyjnego  w Żytowiecku. Wykonanie  tej  inwestycji  zostało uwzględnione w kwietniowym wydaniu

magazynu  samorządowego  pt. Monitor  Wielkopolski w artykule pt. Legenda Sportu

w Żytowiecku.. W artykule mówi się, że bieżnię,  skocznię w dal i boisko piłkarskie

wybudowano w gminie Poniec  dzięki dotacjom PROW.  Mieszkańcy Żytowiecka i okolic

mogą korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego – to efekt projektu

zrealizowanego  w ramach Projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007-2012.

Drugim   zadaniem wykonanym przez gminę w 2011 roku była przebudowa  budynku

szkolnego na  Przedszkole  Samorządowe w Łęce Wielkiej.

Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Poniecu to  zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2005-2014. Zaplanowane nakłady w wysokości 50.000 na wykonanie projektu,  nie zostały zrealizowane z przyczyn obiektywnych. Najpierw należy ustalić  jaka to ma być  hala. Odbyło się spotkanie z projektantem budowy hali. Ciekawe rozwiązanie  ma hala sportowa w Pępowie. Hala w Poniecu  będzie  podobna. Koszt budowy wyniesie ok. 5 mln złotych, w tym 1,5 mln złotych ma być dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Lokalizacja hali jest proponowana na boisku   pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.  Brakuje  kilka  arów, dlatego  są  prowadzone rozmowy z właścicielem działki  w temacie wykupu  gruntu brakującego pod budowę hali sportowej w Poniecu.

Następnie Burmistrz Ponieca poinformował, że trwają przygotowania do odnowy i nadania nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola  Samorządowego w Poniecu.  Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013.  Opracowany został wniosek o uzyskanie kredytu na realizację zadania, a także przeprowadzone prace zabezpieczające na istniejącej w budynku instalacji gazowej.

Przetarg na realizację tej inwestycji będzie w miesiącu lipcu. br.

Obecnie zgodnie z podjętą uchwałą  na ostatniej sesji w trakcie przygotowań jest umowa na wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki  8 od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja  Chełmińsko-Poznańska.

W dyskusji członkowie wyrazili zadowolenie z poczynionych przygotowań  w zakresie

budowy hali widowisko – sportowej w Poniecu.

Przewodniczący komisji Piotr Jańczak po zakończeniu dyskusji dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Protokolant

Radomiła Repak                                                      Przewodniczący Komisji

Piotr Jańczak