Protokół nr 7/2012

z  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,  Mieszkaniowej,

Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu  17 kwietnia  2012 roku w godz.1000  w  sali Urzędu  Miejskiego w Poniecu.

__________________________________________________________________________

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Grażyna      Biernaczyk               Przewodniczący  Komisji

2. Stanisław    Machowski               Zastępca             Przewodniczącego

3. Kazimiera   Biernaczyk               Członek               Komisji

4. Marcin        Stóżyński                        „          „

5. Zdzisław     Zdęga                              „         „

6. Jacek           Widyński                 Burmistrz            Ponieca

7. Andrzej       Przybylski                Skarbnik             Gminy

8. Jerzy           Kusz                         Przewodniczący  Rady

Przewodnicząca Komisji  Grażyna Biernaczyk dokonała otwarcia posiedzenia  i

powitała  przybyłych członków, a w ich imieniu zaproszonych gości. Poinformowała, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok w celu sporządzenia wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu. Zwróciła się do Skarbnika Gminy o przybliżenie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków za ubiegły rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając w skrócie wykonanie planu dochodów i wydatków za 2011 rok  poinformował, że budżet został uchwalony  na sesji w dniu  30 grudnia 2010 r. uchwałą nr III/11/2010.

Przedstawiając sprawozdanie  zwrócił uwagę  na :

-     dochody    w  kwocie  17.591.787,- zł.           wydatki    w  kwocie    21.026.117,- zł.

-    przychody w  kwocie    4.254.330,- zł.            rozchody  w  kwocie        820.000,- zł.

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu w kwocie 3.434.330,- zł. miały być kredyty i pożyczki.

W ciągu okresu sprawozdawczego następowały  zmiany budżetu  i na jego koniec plan budżetu przedstawiał się następująco:

-     dochody    w  kwocie  19.286.682,- zł.                     wydatki    w  kwocie   23.468.500,- zł

-     przychody w  kwocie    4.776.818,- zł.                     rozchody  w  kwocie        595.000,- zł.

gdzie deficyt budżetu w kwocie 4.181.818,- zł. miał pokrycie w kredytach i pożyczkach oraz przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych, które stanowią wolne środki z lat ubiegłych i nadwyżce z lat ubiegłych.

Plan budżetu został wykonany:

-  dochody    w  kwocie   19.556.648.27 zł.       wydatki    w  kwocie   22.641.817,61 zł.

-  przychody w  kwocie     5.282.611,34 zł.        rozchody  w  kwocie       595.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3.085.169,35 został pokryty przychodami budżetu.

Przychody wykonane stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.680.000,- zł., nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 934.075,49zł. i zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.668.535,85 zł. Natomiast wykonane rozchody to kwota spłaconych w okresie sprawozdawczym rat pożyczek.

Plan dochodów  został  wykonany  w 101.40%  przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania  a plan wydatków w 96,48% - załącznik nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 190.000 zł. na  budowę drugiej części kanalizacji w Śmiłowie i 500.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie oraz 	w Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. w Poznaniu (do czasu otrzymania przyznanej pomocy z 	funduszy strukturalnych)  478.535,95 zł. na prefinansowanie budowy drugiej części kanalizacji w  Śmiłowie i 500.000,- zł. na prefinansowanie budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego w  Żytowiecku.		Zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi  3.528.535,85 zł. z czego  w  Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na  budowę kanalizacji 2.550.000 zł. i  w Banku Gospodarstwa Krajowego z tyt. ww. pożyczek  978.535,85 zł.

Stan zadłużenia  z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

2012 rok        kwota  1.770.000  zł

2013 rok        kwota     660.000 zł

2014 rok                                  0 zł.

Zmian  planu budżetowego  w okresie sprawozdawczym dokonywała Rada Miejska podejmując  11 uchwał oraz Burmistrz Ponieca, który wydał 8 zarządzeń na podstawie  upoważnienia  zapisanego w uchwale budżetowej i przepisów ustawy z d. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Następnie   przedstawił działami wykonanie planu dochodów i wydatków.

Ważniejsze inwestycje jednoroczne to :

-   Dotacje inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na

budowę Kanalizacji sanitarnej w Bączylesie i odcinków sieci wodociągowej w Bączylesie

i Śmiłowie.

-  Budowa dróg w Miechcinie, Dzięczynce, Sarbinowie i Żytowiecku.

-  Przebudowa odcinków ulic Krobska Szosa i  A. Mickiewicza w Poniecu.

-  Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę ul. Rydzyńskiej w Poniecu.

-  Budowa odcinków chodników w Szurkowie, Drzewcach, Rokosowie i Zawadzie.

-  Wykup gruntów w celu sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.

-  Opracowanie projektu rewitalizacji Rynku i ulic przyległych.

-   Przebudowa budynku szkoły filialnej w Łęce Wielkiej na przedszkole.

Gospodarka  odpadami i  osadami ściekowymi - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani,

Gospodarka  odpadami  i osadami ściekowymi - rekultywacja gminnego składowiska odpadów rolnych i   bytowych we  wsi  Wydawy.

Powyższe 2 zadania realizowane były w latach 2006-2011. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację tych zadań.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku, zadanie zaplanowano na lata 2010-2011. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmiłowie.  Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2010-2011. W okresie sprawozdawczym wykonano drugą część zadania i tym samym zadanie zostało zakończone. Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 380.000 zł. z tego w roku 2011 - 190.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie. Zadanie do realizacji na lata 2010 - 2011. W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację techniczną i zadanie zostało przekazane do realizacji Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu, który w okresie sprawozdawczym inwestycję wykonał. Na realizację tego zadania GZWiK otrzymał z budżetu Gminy dotację inwestycyjną, której część stanowi pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 500.000 zł.

Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Poniecu.  Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2005-2014. Na rok 2011zaplanowano nakłady w wysokości 50.000 na wykonanie projektu, które nie zostały zrealizowane z przyczyny niedoszacowania wartości zadania.

Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola  Samorządowego w Poniecu.  Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt  i  opracowano wniosek o uzyskanie kredytu na realizację zadania, a także przeprowadzone prace zabezpieczające na istniejącej w budynku instalacji gazowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie.  Zadanie zaplanowane na lata  2011-2014. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy i dokumentację techniczną zadania.

Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie.  Zadanie do realizacji w latach 2011-2012. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną zadania.

Przebudowa nawierzchni Rynku i ul. Kościelnej w Poniecu - rewitalizacja. Zadanie do realizacji w latach 2011-2013. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy i dokumentacji

Realizacja zadań finansowanych z dopłatą środków z  budżetu Unii Europejskiej		.

Z wyżej wymienionych zadań dwa zadania tj.  "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku" i  "Budowa kanalizacji sanitarnej z  przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmiłowie" były realizowane z dopłatą środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych i  w związku z zakończeniem tych zadań część dopłaty w wysokości 696.468 zł. została przekazana Gminie w roku 2011 natomiast reszta dopłat spodziewana jest w roku 2012.

Jednak, w związku z faktem, że na realizację tych zadań zostały zaciągnięte pożyczki prefinansowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na spłatę tych pożyczek.

Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje.

W roku 2011 Gmina Poniec na zadania inwestycyjne pozyskała środki zewnętrzne i tak:

-  ze środków Unii Europejskiej 696.468 zł. na budowę Kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie,

-  z budżetu Województwa Wielkopolskiego 66.250 zł. na budowę odcinka ulicy Krobska

Szosa,

- z WFOŚ I GW w Poznaniu umorzenie pożyczki w wysokości 225.000 zł. na budowę

kanalizacji w Bączylesie (dotacja dla GZWiK w Poniecu),

- ze środków Unii Europejskiej 46.257 zł. jako dofinansowanie remontu elewacji Ratusza,

który został przeprowadzony w  2010 roku.

W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2011 rok członkowie komisji poruszyli następujące sprawy:

1. Radny Stanisław Machowski stwierdził, że zadania uwzględnione w  ubiegłorocznym

budżecie zostały wykonane bez zastrzeżeń, wykonanie  planu dochodów i wydatków

budżetu jest zadawalające.

2. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  stwierdził, że w ubiegłym roku dużo  zadań  było

zrealizowanych na wioskach.  W roku bieżącym  zostały zaplanowane  inwestycje w

Poniecu  takie jak  odnowa i nadanie  nowych funkcji zdekapilizowanym  budynkom

poszpitalnym  na Przedszkole Samorządowe, do którego będą uczęszczać dzieci z drugiej

części gminy. Burmistrz Ponieca  podziękował  radnym za dobrą współpracę w realizacji

zadań inwestycyjnych w 2011 roku. Przykładem takim  jest  boisko wielofunkcyjne

w Żytowiecku -  inwestycja realizowana w ramach  Programu   Rozwoju Obszarów

Wiejskich.  Wykonanie  tej  inwestycji  zostało uwzględnione w kwietniowym wydaniu

magazynu  samorządowego  pt. Monitor  Wielkopolski w artykule pt. Legenda Sportu

w Żytowiecku,  w którym mówi się, że bieżnię,  skocznię w dal i boisko piłkarskie

wybudowano w gminie Poniec  dzięki dotacjom PROW.  Mieszkańcy Żytowiecka i okolic

mogą korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego – to efekt projektu

zrealizowanego  w ramach Projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007-2012.

Drugim   zadaniem wykonanym przez gminę w 2011 roku była przebudowa  budynku

szkolnego na  Przedszkole  Samorządowe w Łęce Wielkiej.

3. Przew. Komisji Grażyna Biernaczyk  poinformowała, że boisko wielofunkcyjne  w

Żytowiecku  i  Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej to inwestycje, które przyniosły

duże efekty.  Jednak  dopracowania wymaga zagospodarowanie terenu  przy przedszkolu

w Łęce Wielkiej  w celu  poprawy  estetyki obiektu.

4. Burmistrz Ponieca Jacek  Widyński udzielając wyjaśnień w temacie  zagospodarowania

terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej poinformował, że zgodnie z

zaleceniami  Sanepidu z  placu  zabaw mogą korzystać  tylko dzieci uczęszczające do

przedszkola.

5. Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz stwierdził, że  przebudowa  obiektu poszpitalnego

na przedszkole przesuwa się w czasie,  a w Poniecu  jest nie mało  dzieci 3-4 letnich, które

nie przyjęto do przedszkola z powodu braku miejsc.

6. Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk stwierdziła, że w budżecie gminy Poniec

na 2011 rok na opracowanie dokumentacji budowy hali widowisko sportowej w Poniecu

była przeznaczona kwota 50.000 złotych, zadanie było wprowadzone do budżetu, jednak

z przyczyn  obiektywnych  nie  udało się zadania  zrealizować.

7. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  poinformował, że  gmina jest na etapie  przygotowań

do budowy hali. Bardzo prosta i funkcjonalna jest  hala widowiskowo – sportowa w

Pępowie.   Obiekt ten ma być  zlokalizowany     między budynkami   szkół przy boisku  w

Poniecu.  W związku z taką lokalizacją  zachodzi konieczność wykupu gruntu od rolnika,

w tym kierunku są  prowadzone  rozmowy. Ogólny koszt budowy inwestycji   wyniesie

ok.5 mln złotych,  w tym  kwota  1,5  mln złotych ma  być dofinansowana  z Urzędu

Marszałkowskiego.

8. Przewodniczący Rady Jerzy Kusz   stwierdził, że   w 2011 roku odstąpiono od

opracowania dokumentacji na budowę hali  widowiskowo – sportowej, ale są realizowane

takie zadania jak budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała,

Bogdanki, Kopanie, opracowano dokumentację techniczną na wykonanie tych zadań.

Trwają przygotowania do rewitalizacji Rynku.

9. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że rozwiązania wymaga  kwestia

gospodarki  ściekowej we wsiach Łęka Mała, Łęka Wielka, a   są  to nie małe koszty.

Zrzut  ścieków do oczyszczalni w Rokosowie  jest nieopłacalny do naszej gminy. Jest to

zadanie do realizacji  w latach 2011 - 2014.

10. Radny Marcin Stróżyński   nawiązał do sprawy  bezprzetargowej  sprzedaży gruntu w

Łęce Małej.

11. Przew. Komisji Grażyna Biernaczyk poruszyła kwestie :

- jakości wody z ujęcia w Drzewcach,

- zaległości w ściągalności podatku rolnego 2011 roku.

12. Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że  zaległości

w podatku rolnym  dotyczą ulg inwestycyjnych  2 osób prawnych oraz osób fizycznych.

Na zadane  pytanie dotyczące stanu  zadłużenia gminy poinformował, że   wynosi  około

23%.

13. Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień dotyczących w temacie

jakości wody stwierdził, że jakość wody znacząco się poprawiła po przeprowadzeniu

modernizacji  stacji uzdatniania wody w Drzewcach.

14.

Przewodnicząca komisji  Grażyna Biernaczyk podsumowując dyskusję   stwierdziła,

że  ubiegłoroczny budżet  został zrealizowany pomyślnie, uwzględnione inwestycje

zostały  wykonane za wyjątkiem  opracowania dokumentacji na budowę hali widowisko-

sportowej w Poniecu z przyczyn obiektywnych. Drobne uchybienia występują w każdej

pracy.

Komisja po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza  Gminy i Skarbnika Gminy ze szczegółowym uwzględnieniem zadań  wynikających z  kompetencji komisji  sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane

W przeprowadzonym  głosowaniu  „za” pozytywną opinią  było 5 członków.

W wolnych  głosach  radna Kazimiera Biernaczyk poinformowała, że   Pan Krzysztof Kurzawski  z Miechcina  przybył do jej domu i  zgłosił  następujące kwestie :

- nieprzejezdnej drogi  dojazdowej  do łąk

- zmiany granic w głąb łąk ( droga do spółek),

- działki budowlanej przy placu zabaw w Miechcinie,

- wykonania ogrodzenia od strony placu zabaw, połowa ogrodzenia należy do gminy,

- zagłuszania ciszy nocnej.

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński   zwrócił się z prośbą  by   radna  Pani Kazimiera  Biernaczyk wymienione kwestie przekazała do załatwienia Panu  Zdzisławowi Ambrożemu.

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poinformował, że wspólne  posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 roku. o godz. 14.00, a XVII Sesja Rady Miejskiej

w dniu  27 kwietnia  2012 roku o godz. 14.00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.  Jednym z tematów porządku obrad  będzie  przyjęcie  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012-2015.

Materiały w tej sprawie  do radnych będą wysłane  drogą elektroniczną. Zwrócił się z prośbą o podanie adresów majlowych.

Członkowie  komisji  ustalili termin następnego posiedzenia  na dzień 9 maja  2012 roku.

Tematem  posiedzenia będzie  wysłuchanie informacji dotyczącej  funkcjonowania Gminnego  Centrum Kultury Sportu Turystyki i rekreacji z uwzględnieniem wydatkowania  środków  na remonty świetlic wiejskich.

Przewodnicząca Komisji  Grażyna Biernaczyk dziękując członkom komisji i gościom za udział  dokonała  zamknięcia posiedzenia.

Protokolant                                                                                       Przewodnicząca komisji

Radomiła Repak                                                                                  Grażyna  Biernaczyk

Opinia  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na swym posiedzeniu w dniu 17 kwietnia   2011 roku  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania  planu dochodów i wydatków na 2011 rok.

Komisja po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza  Gminy i Skarbnika Gminy ze szczegółowym uwzględnieniem zadań  wynikających z  kompetencji komisji  sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane

W przeprowadzonym  głosowaniu  „za” pozytywną opinią  było 5 członków.

Przewodniczący komisji

Grażyna  Biernaczyk