| Zał. nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan i wykonanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2012 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA |  |  |  |  | od | do |  | Plan | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | 16 353 976,00 | 460 500,00 | 360.361,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu - rozwój kultury fizycznej |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2005 | 2016 | 5 018 535,00 | 100 000,00 | 40.077,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie - oczyszczanie ścieków |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2011 | 2017 | 3 081 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2012 | 2013 | 735 000,00 | 35 000,00 | 34.958,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu - poprawa sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2011 | 2014 | 5 993 941,00 | 100 000,00 | 96.406,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu - poprawa stanu dróg gminnych |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2011 | 2015 | 1 350 000,00 | 70 000,00 | 33.456,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie - poprawa bezpieczeństwa ludności |  | Urząd Miejski w Poniecu | 2011 | 2012 | 175 500,00 | 155 500,00 | 155.462,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |