Poniec, dnia 04.07.2013r.

Odpowiadając na zapytanie, dotyczącego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZPI 271.06.2013r. Nazwa zadania: Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego

Pytania III

Pyt.1 Czy wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy ( w projekcie umowy jest 5% a w SIWZ nie jest wymagane

Ad. 1 Tak 5 %

Pyt.2  Czy kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do wykonywanie prac na obiektach zabytkowych czy wystarczy doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach  zabytkowych

Ad 2 Powinien posiadać uprawnienia do wykonywanie prac na obiektach zabytkowych.

Pyt.3 Proszę o uzupełnienie SIWZ o punkt VIC2

Ad 3 omyłkowo ponumerowano punk  6

Pyt. 4 Czy punkt g SIWZ dot. zadania ZPI.06.2013

Ad. 4 wykreślono punkt g w SIWZ

Pyt. 5 Proszę jednoznacznie określić jaką obowiązująca forma rozliczenia

Ad. 5 Kosztorys ofertowy

Pyt. 6 Proszę określić jaki jest wymagany okres gwarancji.

Ad. 6 okres gwarancji 12 miesięcy + 24 miesięcy rękojmi.

Pyt. 7 Proszę określić czy przedmiot zamówienia obejmuje budynki nr 6 i 7 . Jeżeli tak to proszę zamieścić dokumentację projektową : projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Ad. 7 Nie dotyczy.

Pyt. 8 Proszę o załączenie projektu wykonawczego cześć 1.1 – projekt kolorystyki elewacji i detali budowlanych  część 1.2 –projekt architektoniczny wnętrz.

Ad.8.Projekty Wykonawcze (PW) Część 1.1. i Część 1.2. - dostępne w wersji papierowej i elektronicznej u Zamawiającego.

Pyt. 9 Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad 9 Zestawienie stolarki – umieszczono przy przetargu.

Pytania IV

Pyt. 1 W opisie technicznym w rozdziale 4.6 Opis budynków sta istniejący mowa jest o budynkach 5A, 5B, 5 C, które SA przeznaczone do rozbiórki. W przedmiarach nie ma uwzględnionej rozbiórki w/w budynków , nie ma również  dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki tych obiektów. W związku z tym czy zakres zadania obejmuje rozbiórkę jeżeli tak proszę o dołączenie dokumentacji lub przedmiarów dotyczących rozbiórki budynków 5A,5B,5C.

Ad. 1 Wymienione budynki przeznaczone są do rozbiórki.- przedmiary załączono do przetargu

Pyt. 2  W opisie technicznym Projektu budowlanego w punkcie 9.2 opraz 9.3 mowa jest o zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz aluminiowej w związku z tym proszę o załączenie w/w zestawień, ponieważ bez zawartych w nich parametrów i funkcji utrudniona jest prawidłowa wycena.

Ad. 2 Zestawienie stolarki – umieszczono przy przetargu

Pyt. 3 W przedmiarach dla budynku nr 3 pozycja 288 mowa jest o montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. W dokumentacji technicznej nie ma żadnej informacji na temat platformy w związku z tym proszę o określenie wymogów oraz parametrów technicznych urządzenia.

Ad 3 Platforma dla osób niepełnosprawnych będzie obsługiwała niedostępny dla nich poziom piwnic, który nie jest funkcją podstawową obiektu. Zgodnie informacją na rys. B2. „Montaż po ustaleniu funkcji adaptacji piwnicy” i dlatego nie jest teraz elementem zakresu projektu i zamówienia.

Pytania V

Ad. 1 Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się robotami wykonanymi na budynkach znajdujących się w strefie ochrony Konserwatora Zabytków

Ad 1 Nie uzna.

Pytania VI

Pyt. 1 Proszę o wyjaśnienia SIWZ

„F 3 Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.2 A.3. A 4  pkt.

B.1 B.2 B.3. B.4 B.5 dla każdego wykonawcy z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie F.4 inne postanowienia „ w SIWZ brakuje pkt. B.4 B.5 proszę o uzupełnienie i wyjaśnienie czego dotyczą.

Ad. Ofertę należy wypełnić  zgodnie z SIWZ i wypełniając załączone druki

Pytania VII

Pyt. 1Jakie kosztorysy należy załączyć do oferty  Czy mają być kosztory szczegółowe czy uproszczone

Ad. 1 zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Pyt. 2 SIWZ. Rozdział III pkt.8 Wymagania organizacyjne  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania harmonogramu robót. Czy harmonogram realizacyjny należy załączyć do oferty przetargowej czy jest konieczny dopiero w momencie podpisania umowy.

Ad. 2  Może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

Pyt. 3 SIWZ rozdział V. pkt.  2

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie 5 lat przed upływem ternu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Uszczegółowienie – referencje dot. wykonania robót na obiektach zabytkowych.

Czy powyższy zapis oznacza że wszystkie  5 robót ma dotyczyć robót na obiektach zabytkowych , czy Zamawiający uzna referencje dotycząca np. 2 robot na obiektach zabytkowych i 3 robót na obiektach użyteczności publicznej.

Ad. 3 Wymaganie jest 5 referencji na obiektach zabytkowych.

Pyt. 4

W projektach budowlanych brakuje m.in. zestawienia stolarki budowlanej , w związku z tym prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego projektów branż dla poszczególnych branz dla wszystkich budynków.

Ad. 4 Umieszczono przy ogłoszeniu zestawienie stolarki.