UMOWA Nr ….(projekt)

Zawarta w dniu ……………w Poniecu, pomiędzy :

Gminnym Centrum Kultury w Poniecu z siedzibą ul. Szkolna 3,
64-125 Poniec,

NIP 6961637440

reprezentowanym przez :

# Macieja Malczyka – Dyrektora GCK w Poniecu

z kontrasygnatą

Alicji Domżał – Głównej Księgowej

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………….

…………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa zbiorników bezodpływowych- każdy do 10m3. Budowa zbiornika na gaz.”.

- Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy.

- Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac                   i czynności związanych z wymogami BHP, organizacją budowy i realizacją umowy bez zakłóceń.

§ 2.

- Strony ustalają, że termin rozpoczęcia zadania nastąpi w terminie do 30 dni od daty  podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres robót określony w niniejszej umowie w terminie do dnia 01.06.2020 roku

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 3.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP.

- Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.

- Przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

- Na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych przy realizacji zamówienia, obejmujących zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu                          w terminie do 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego :

- Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                 o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy                   o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                    w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                    i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia wezwać Wykonawcę lub Podwykonawcę do złożenia w terminie wskazanym w wezwaniu, oświadczenia,                       o którym mowa powyżej.

- Nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub Podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązków zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych                    w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 7 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się i przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4.

- Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 71/2018 z dnia 09.02.2018 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego :

- Branża budowlana : …………………………….

- Branża elektryczna :…………………………….

- Branża sanitarna : ………………………………

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz w treści umowy zawartej pomiędzy nimi a Zamawiającym.

- Wykonawca ustanawia :

- Kierownika budowy : ………………………..

- Kierownika robót elektrycznych : ………………………….

- Kierownika robót sanitarnych : …………………………….

Ww. osoby posiadają wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zakres działania i obowiązki kierownika budowy i kierownika robót określają przepisy ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego                 i przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru roboty podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika budowy oraz Kierownika robót elektrycznych i sanitarnych jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy                                     w następujących przypadkach:

- Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

- Jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub Kierownika robót sanitarnych, nowa osoba powołana do pełnienia tych obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub Kierownika robót sanitarnych, jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych lub Kierownika robót sanitarnych w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w swojej ofercie (Kierownika budowy,                    Kierownika robót elektrycznych i Kierownika robót sanitarnych).

§  5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą przetargową                                       i postanowieniami niniejszej umowy.

§ 6.

            - Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich odpadów                  i pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

            - Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego właściwe zabezpieczenie oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

            - Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wraz z polisą należy przedłożyć dowód opłacenia składek. Przedmiot ubezpieczenia winien obejmować przedmiotowy kontrakt, a czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela musi obejmować okres na jaki ma zostać zawarta umowa. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości robót wykonywanych w ramach zamówienia według złożonej oferty.

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym.

- Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć lub dokonać zmiany umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo albo do projektu jej zmian, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jeżeli:

- Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

- Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ust. 8.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                       w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                         o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 3, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwraca się w formie pisemnej z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę                         o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:

- Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami (w tym BHP ).

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia dany warunek udziału                w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                           o udzielenie zamówienia.

§ 8.

            - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości :

………………..zł netto (słownie:…………………………………………….), plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……… co stanowi kwotę ………………zł. Wynagrodzenie brutto wynosi …………………………zł (słownie: ……………………………………………………).

            - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania               i odbioru robót. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

            - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, utrudnienia itp.

            - Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki.

§ 9.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonania robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie  faktur nie częściej niż raz w miesiącu za etapy wykonanych robót wykazane w harmonogramie załączonym do oferty wykonawcy.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za faktury wystawione w 2019 roku nie może przekroczyć 600 00,00 tys. brutto.

- Płatność za faktury zostanie dokonana przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione.

- Jeżeli poszczególne części zamówienia były realizowane przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział                        w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, jak również w przypadku bezskutecznego upływu terminu do złożenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w §7 ust. 14 niniejszej umowy Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 10.

- Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zakresem rzeczowym określonym w niniejszej umowie, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem.

- Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zakres prac dodatkowych oraz związane z tym wynagrodzenie, a także terminy realizacji zostaną określone w odrębnej umowie.

- Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, co w złożonej ofercie, także w zakresie wielkości i wartości czynników produkcji, stawek kalkulacyjnych i podstaw wyceny.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych nie mających odzwierciedlenia w ofercie Wykonawcy rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie średnich stawek kalkulacyjnych i cen materiałów występujących na lokalnym rynku.

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi wystąpić do Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o ich zatwierdzenie. Materiały mogą zostać wbudowane po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności                  z Polską Normą lub deklarację właściwości użytkowych.

- W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną wykonania                 i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót i,

- odstąpić od umowy zgodnie z § 14 ust 1 pkt 3 i ust. 3-6 umowy oraz,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez upoważnienia sądu),

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 12.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Opóźnienia w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,2 %, wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do §2 pkt.2 .

- Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2 %, wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad przedmiotu umowy.

- Niedoprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, zgodnie z § 7 ust. 8 i 9 umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

- Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

- Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy.

- Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

- Nieprzedłożenia oświadczenia, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy z Zamawiającym, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę w wysokości 2.000,00 zł. (słownie : dwa tysiące złotych 00/100).

- Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, z przyczyn, za które  odpowiada Wykonawca w wysokości 20 %, wartości brutto umowy.

- Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 20 % wartości brutto umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 i art. 145a ustawy Pzp, w wysokości 20% wartości brutto umowy.

- Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  W szczególności wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty utraconej dotacji otrzymanej przez Zamawiającego na realizację zadania objętego niniejszą umową, z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§ 13.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………. zł (słownie : …………………………………………………………………………………………….).

- Zabezpieczenie wniesiono w formie : ……………………………….. .

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część               tj. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formą niż pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od daty wykonania zamówienia                i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.

- Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ poręczyciela.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego                 w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14.

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach :

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności :

- W razie wystąpienia  okoliczności,  powodującej,  że   wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wyznaczającego co najmniej 7 dniowy termin na rozpoczęcie prac.

- Gdy Wykonawca realizuje zadanie w sposób niezgodny z projektem, uzgodnieniami bądź z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, co potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli :

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków względem Wykonawcy.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                   o  okolicznościach, stanowiących podstawę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia tylko za roboty wykonane do momentu złożenia oświadczenia                          o odstąpieniu od umowy i za zużyty do  ich  wykonania materiał.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                w toku na dzień odstąpienia od umowy.

§ 15.

    - Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

    - Wykonawca udziela …………….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

    - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych, usuwania wad przedmiotu umowy i dokonywania napraw. Czas na realizację usunięcia wad w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail lub faks).

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.

    - W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia  usunięcia wad przez osobę trzecią (bez konieczności żądania upoważnienia sądu) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oferta Wykonawcy wraz z harmonogramem robót ilościowo- wartościowych

- Projekty budowlane.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 17.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem  nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                    w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy                      w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna :

  - w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmianie rodzajów materiałów budowlanych,

  - w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania niektórych robót,

  - w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

  - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania umowy,

  - z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - z powodu działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,                a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  - w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

  - w przypadku konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

  - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

  - w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę,

- w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych                        w dokumentacji projektowej („robót zamiennych”).

- Inne dopuszczalne zmiany :

  - w zakresie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót na osobę                                o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ,

  - zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji robót,

  - w zakresie zmiany terminu wykonania umowy i wysokości wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - inne określone w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

1.   Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) oraz dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę. Szczegółowa klauzula informacyjna opublikowana jest w Rozdziale 19 ust. 8 SIWZ.

2.   W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane osobowe przywołała w niniejszej umowie, niezbędne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie tych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą oświadczenia, że jest uprawniona do: przetwarzania danych tych osób, przekazania danych drugiej Stronie umowy i upoważnienia drugiej Strony umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Strona otrzymująca dane  będzie przetwarzała otrzymane dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

§ 19.

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 21.

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA